DOCUMENTO DE PLANIFICACIÓN ÁGIL

Sprint 1 — Front-End

Proyecto: Integrador2_Proyecto — ERP de Reclutamiento

Semana: Planificación y Front-End — Semana 2

Stack tecnológico: Front-End: Next.js  ·  Back-End: FastAPI (Sprint 2)  ·  Base de datos: PostgreSQL

Herramienta de gestión: Github

Elaborado por: Grupo 01

2026

Evaluación y selección de herramientas

Se definieron seis criterios con peso porcentual (suma 100 %) y se compararon dos alternativas de stack completo: la propuesta del equipo (Next.js + FastAPI + PostgreSQL) frente a la línea base institucional sugerida en la guía (Angular + Spring Boot + PostgreSQL). Cada alternativa se calificó de 1 a 5 por criterio; el puntaje ponderado es calificación × peso.

| Criterio | Peso | Alt. A — Next.js + FastAPI + PostgreSQL | Punt. A | Alt. B — Angular + Spring Boot + PostgreSQL | Punt. B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Compatibilidad | 25 % | 5 | 1.25 | 4 | 1.00 |
| Competencia del equipo | 20 % | 5 | 1.00 | 2 | 0.40 |
| Mantenibilidad / soporte | 20 % | 4 | 0.80 | 5 | 1.00 |
| Seguridad / actualización | 15 % | 4 | 0.60 | 4 | 0.60 |
| Automatización / pruebas | 10 % | 4 | 0.40 | 4 | 0.40 |
| Costo / licencias | 10 % | 5 | 0.50 | 4 | 0.40 |
| Total | 100 % |  | 4.55 |  | 3.80 |

DECISIÓN:

La Alternativa A (Next.js + FastAPI + PostgreSQL) obtiene el mayor puntaje ponderado (4.55 sobre 3.80), principalmente por la competencia real del equipo en JavaScript/TypeScript y Python. Se adopta esta alternativa. El equipo decide además evolucionar la arquitectura de Back-End hacia microservicios (uno por dominio: postulantes, empresas/vacantes y procesos de selección) en lugar del monolito modular sugerido como línea base, para permitir que cada integrante avance su módulo de forma independiente; se conservan de la línea base institucional GitHub Flow, Docker Compose y Figma, que no dependen del estilo arquitectónico elegido.

Línea tecnológica de referencia adoptada por el equipo

| Capa | Decisión final | Motivo técnico y operativo |
| --- | --- | --- |
| Front-End | Next.js 16 + TypeScript + Node.js 20 LTS (organizado en múltiples micro-aplicaciones y servicios frontales) | Componentización avanzada, tipado estricto y despliegue desacoplado mediante contenedores Docker dedicados. |
| Back-End | FastAPI (Python) organizado en Microservicios por dominio | Desarrollo ágil de API REST, validación con Pydantic, documentación automática OpenAPI y aislamiento por dominio funcional. |
| Datos | PostgreSQL (bases o esquemas independientes por microservicio) | Modelo relacional robusto, integridad referencial y soporte transaccional desacoplado. |
| Arquitectura | Microservicios + API REST con API Gateway/BFF | Alineado con la distribución de historias por integrante (ADR-002), permitiendo escalabilidad y desarrollo paralelo autónomo. |
| Desarrollo e Infraestructura | Docker Compose + VS Code + GitHub Flow | Orquestación local multicontenedor para servicios frontales (erp, anuncios) y base de datos, garantizando reproducibilidad total. |

Estructura del repositorio

Ofrecer una interfaz Front-End funcional en Next.js que permita a reclutadores y administradores autenticarse, gestionar postulantes, empresas clientes y requerimientos, y dar seguimiento al proceso de selección, quedando lista para integrarse con el Back-End en FastAPI y la base de datos PostgreSQL en el Sprint 2.

| Carpeta / Archivo | Contenido y Estructura |
| --- | --- |
| .github/ | Plantillas de issues, pull requests y workflows de integración continua (lint y build). |
| backend/ | Estructura de microservicios FastAPI por dominio y API Gateway/BFF (Sprint 2). |
| frontend/ERP/ y frontend/ANUNCIOS/ | Módulos de Front-End contenerizados de forma independiente en la infraestructura local. |
| docs/decisiones/ | Registros formales ADR-001 y ADR-002. |
| compose.yaml | Configuración Docker Compose multicontenedor para servicios frontales, backend y base de datos PostgreSQL. |
| CONTRIBUTING.md · README.md | Guías de colaboración y puesta en marcha del repositorio. |

## Tablero del equipo (GitHub Projects)

El tablero se organiza con las columnas Backlog, Ready, In progress, In review y Done, y los campos Status, Priority, Size, Iteration, Requirement ID y Owner, acordando un límite de un ítem en progreso por persona para evitar trabajo fragmentado. Este tablero es el mismo mostrado en la sección 12 del documento de la Semana 1, ahora enlazado a issues y pull requests reales del repositorio.

Reproducibilidad y Entorno Local (Docker Compose con Microservicios Frontales)

El entorno de desarrollo se levanta de manera reproducible mediante Docker Compose, gestionando de forma aislada los contenedores del Front-End y del motor de base de datos PostgreSQL [cite: 10]. El archivo infra/compose.yaml define los servicios multi-contenedor de la siguiente manera:

services:
  erp:
    container_name: erp-service
    build:
      context: ./frontend/ERP
      dockerfile: Dockerfile
    ports:
      - "3000:3000"
    volumes:
      - ./frontend/ERP:/app
      - /app/node_modules
      - /app/.next
    environment:
      - WATCHPACK_POLLING=true
      - NODE_ENV=development

  anuncios:
    container_name: anuncios-service
    build:
      context: ./frontend/ANUNCIOS
      dockerfile: Dockerfile
    ports:
      - "3001:3001"
    volumes:
      - ./frontend/ANUNCIOS:/app
      - /app/node_modules
      - /app/.next
    environment:
      - WATCHPACK_POLLING=true
      - NODE_ENV=development

Comandos de inicialización y verificación local:

cp infra/.env.example infra/.env  # Configurar credenciales seguras
docker compose --env-file infra/.env -f infra/compose.yaml up -d
docker compose --env-file infra/.env -f infra/compose.yaml ps

Del requerimiento a la experiencia de usuario (Flujo Funcional)

Historia priorizada para el flujo de esta semana: HU-04 — «Como reclutador, quiero listar y buscar postulantes por distintos filtros para ubicar candidatos rápidamente».

### Flujo prioritario

| Paso | Intención del usuario | Respuesta del sistema | Estado alterno / Excepción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ingresar a la sección de postulantes del ERP. | Carga el listado paginado inicial de candidatos. | Error de conexión / Datos incompletos. |
| 2 | Ingresar un criterio de búsqueda (DNI, nombre, especialidad). | Filtra la tabla de forma reactiva en menos de 500 ms. | Sin resultados coincidentes para el filtro. |
| 3 | Aplicar filtros adicionales por estado o proceso. | Actualiza los resultados combinando múltiples criterios de selección. | Combinación sin registros asociados. |
| 4 | Seleccionar un postulante específico de la tabla. | Navega hacia la ficha integral del candidato. | Postulante no disponible o eliminado. |
| 5 | Revisar la ficha completa y su trazabilidad. | Muestra datos de contacto, documentos asociados, historial y estados. | Sección con error de carga parcial. |

## Principios de UX y accesibilidad aplicados

| Control de Accesibilidad | Criterio práctico aplicado | Componentes de UI involucrados |
| --- | --- | --- |
| Contraste de texto | Relación mínima de 4.5:1 para texto normal y 3:1 para texto grande. | Tokens de color compartidos en Tailwind CSS. |
| Tamaño de objetivo táctil | Mínimo de 24x24 px; preferible 44x44 px en elementos interactivos críticos. | Botones de acción y controles en PostulantesTable. |
| Foco visible | Todo control interactivo muestra un indicador claro con :focus-visible. | Inputs, botones y filas navegables por teclado. |
| Uso de color no exclusivo | Los estados de error, éxito o selección incorporan texto descriptivo o iconos. | EstadoBadge y mensajes de validación en formularios. |
| Ayuda y gestión de errores | Mensajes precisos que identifican el campo afectado y orientan en la corrección. | Formularios de registro (Postulantes, Empresas, Anuncios). |