DOCUMENTO DE PLANIFICACIÓN ÁGIL

Sprint 1 — Front-End · Semana 4: Métricas, niveles de servicio y rendimiento web

Proyecto: Integrador2_Proyecto — ERP de Reclutamiento y Gestión de RRHH

Semana: Métricas, niveles de servicio y rendimiento web — Semana 4

Stack tecnológico: Front-End: Next.js 16 · Back-End: FastAPI (Sprint 2) · Base de datos: PostgreSQL

Herramienta de gestión: GitHub (Issues, Projects, Pull Requests) · Lighthouse / DevTools

Elaborado por: Grupo 01 — Xavier Ibarra, Leonardo Morales, Antony (Alanya), Adam

2026

# 0. Continuidad y regla de honestidad

Este documento parte del backlog, el prototipo, el repositorio, el incremento Angular… (en este proyecto, Next.js) y el registro de riesgos de las semanas 1 a 3; no inicia un proyecto nuevo.

REGLA DE HONESTIDAD El Front-End actual funciona con datos sintéticos (mockPostulantes.ts) y sin Back-End conectado. Por lo tanto, ningún número de esta semana puede presentarse como disponibilidad real ni como comportamiento de usuarios reales (RUM). Todo objetivo se rotula como «propuesto» y todo dato de laboratorio se declara como tal, hasta que exista instrumentación real en producción.

# 1. Del valor a un compromiso medible

| Concepto | Pregunta que responde | Ejemplo en el ERP de reclutamiento |
| --- | --- | --- |
| Métrica | ¿Qué número observo? | Duración de una búsqueda de postulantes, en ms. |
| KPI | ¿Avanzamos hacia el objetivo de negocio? | % de reclutadores que completan una búsqueda con selección de postulante. |
| SLI | ¿Qué nivel entregó el servicio? | % de búsquedas que devuelven un resultado correcto. |
| SLO | ¿Qué nivel queremos alcanzar? | Al menos 99 % de búsquedas correctas en 28 días (objetivo propuesto). |
| SLA | ¿Qué se acuerda y qué ocurre si falla? | Compromiso revisado con el Product Owner / docente; sin penalidades, con plan correctivo. |

# 2. Catálogo de indicadores propuestos

Indicadores centrados en el recorrido crítico priorizado en la semana 3: búsqueda y selección de postulantes (HU-04), más un guardrail de entrega del paquete Front-End.

| ID | Indicador | Tipo | Fórmula / estadístico | Ventana | Objetivo propuesto | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KPI-01 | Finalización del flujo de búsqueda | KPI | Búsquedas con selección de postulante / búsquedas iniciadas × 100 | 28 días | Línea base + mejora | Sin RUM |
| SLI-01 | Respuesta correcta de búsqueda | SLI | Búsquedas con resultado válido / búsquedas elegibles × 100 | 28 días | ≥ 99 % | Propuesto |
| SLI-02 | Latencia de filtrado | SLI | p95 ms entre acción de filtrar y render de resultados | 28 días | ≤ 800 ms (cliente, sin red real) | Propuesto |
| UX-01 | LCP (Largest Contentful Paint) | Web Vital | p75 por segmento | 28 días | ≤ 2.5 s | Diagnóstico de laboratorio |
| UX-02 | INP (Interaction to Next Paint) | Web Vital | p75 por segmento | 28 días | ≤ 200 ms | Diagnóstico de laboratorio |
| UX-03 | CLS (Cumulative Layout Shift) | Web Vital | p75 por segmento | 28 días | ≤ 0.10 | Diagnóstico de laboratorio |
| DEL-01 | Tamaño de paquete inicial (First Load JS) | Guardrail | Bytes reportados por next build | Cada PR | Definir tras medir la línea base (Actividad 7) | Por verificar |

## 2.1 Ficha de medición — SLI-01 (respuesta correcta de búsqueda)

| Campo | Definición del equipo |
| --- | --- |
| Nombre y propósito | Corrección de la búsqueda de postulantes: ¿el sistema devuelve el resultado esperado o una lista vacía válida cuando no hay coincidencias? |
| Población elegible | Intentos de búsqueda con especialidad/criterio y datos de entrada válidos, ejecutados desde /postulantes. |
| Evento bueno | El filtrado devuelve exactamente los postulantes que cumplen el criterio, o una lista vacía cuando corresponde (no un error de ejecución). |
| Fórmula y unidad | Búsquedas correctas / búsquedas elegibles × 100; porcentaje. |
| Fuente | Instrumentación local del hook usePostulantesList (evento de resultado), pendiente de versión con RUM real. |
| Ventana | 28 días móviles; corte diario mientras haya volumen suficiente. |
| Segmentos | Por filtro usado (nombre / DNI / especialidad) y por rol (reclutador / administrador). |
| Exclusiones | Búsquedas con datos sintéticos de prueba etiquetados explícitamente; entradas inválidas rechazadas antes de ejecutar el filtro. |
| Calidad del dato | ID de intento único, evita doble conteo por reintentos automáticos del formulario. |
| Responsable y acción | Adam (dueño del módulo HU-04); si el SLI cae, revisa el hook de filtrado y abre un issue con etiqueta riesgo. |

## 2.2 Ficha de medición — SLI-02 (latencia de filtrado)

| Campo | Definición del equipo |
| --- | --- |
| Nombre y propósito | Tiempo que percibe el reclutador entre pulsar «Buscar» y ver los resultados renderizados. |
| Población elegible | Búsquedas ejecutadas sobre el conjunto de datos sintéticos cargado en el cliente. |
| Evento bueno | Duración registrada entre el inicio del filtrado y el primer render de PostulantesTable con los resultados. |
| Fórmula y unidad | p95 de las duraciones observadas, en milisegundos (método de rango más cercano: ordenar y tomar ceil(0.95 × n)). |
| Fuente | performance.now() alrededor de la llamada a postulantesService, igual que el patrón usado en observability/service-metrics de la guía del curso. |
| Ventana | 28 días móviles; también se reporta por corrida durante el experimento de la Actividad 9. |
| Segmentos | Escritorio / móvil emulado; tamaño del conjunto de datos simulado. |
| Exclusiones | Primeras cargas en frío del bundle (se documentan aparte, no se promedian con búsquedas repetidas). |
| Calidad del dato | Muestra local limitada a las últimas 50 mediciones; no se persisten identificadores personales. |
| Responsable y acción | Responsable de medición del Sprint; si el SLI se degrada, dispara la investigación WPO de la sección 5. |

EVIDENCIA E4-1 Catálogo KPI/SLI con propósito, tipo, trazabilidad a HU-04 y decisión asociada.

# 3. De SLI a SLO y presupuesto de error

Fórmula: presupuesto de error = 1 − SLO. Ejemplo de trabajo con SLI-01 (objetivo propuesto 99 %):

| SLO | Presupuesto | Sobre 1 000 búsquedas elegibles | Lectura |
| --- | --- | --- | --- |
| 99.0 % | 1.0 % | 10 búsquedas no válidas admitidas | Objetivo de trabajo para esta etapa del proyecto. |
| 99.5 % | 0.5 % | 5 búsquedas no válidas admitidas | Exige mayor cobertura de pruebas antes de comprometerse. |
| 95.0 % | 5.0 % | 50 búsquedas no válidas admitidas | Demasiado laxo para una funcionalidad núcleo (búsqueda); no se adopta. |

Política de consumo del presupuesto (igual para todos los SLO del proyecto):

- Al 50 %: revisar tendencia y riesgos, sin bloquear automáticamente el Sprint.

- Al 80 %: priorizar correcciones y reducir cambios de alto riesgo en el recorrido de búsqueda.

- Al 100 %: declarar incumplimiento del SLO, analizar causa con el equipo y revisar si el objetivo estaba mal definido.

EVIDENCIA E4-2 Tabla de SLO, cálculo de presupuesto de error verificable y política de consumo documentada.

# 4. Borrador de SLA — ERP de Reclutamiento

POR QUÉ ES BORRADOR La aplicación de referencia todavía simula la búsqueda en el navegador con datos sintéticos. Este acuerdo no prueba disponibilidad real, volumen ni comportamiento de producción; es una propuesta académica que se valida formalmente cuando exista Back-End, base de datos y tráfico real.

| Sección | Contenido propuesto |
| --- | --- |
| Partes y propósito | Proveedor: equipo de desarrollo (Grupo 01). Consumidores: reclutadores, administradores y empresas clientes de la consultora. |
| Alcance | Autenticación, búsqueda y listado de postulantes, ficha del postulante, gestión de anuncios y empresas clientes — todo en el Front-End con datos simulados. No cubre confirmación de contratación real, planilla ni facturación. |
| Horario | Lunes a sábado, 07:00–21:00, horario de la consultora (América/Lima). Fuera de ese horario no se garantiza soporte. |
| Nivel (SLI/SLO) | SLI-01 ≥ 99 % y SLI-02 (p95) ≤ 800 ms, medidos en ventanas móviles de 28 días, una vez exista instrumentación real. |
| Medición | Corte diario y revisión semanal durante la etapa de estabilización del curso; fuente: instrumentación del cliente descrita en la sección 2. |
| Incidentes | Acuse ≤ 30 min; actualización cada 60 min; objetivo de restauración ≤ 4 h para un incidente severo (p. ej. búsqueda no devuelve resultados). |
| Exclusiones | Pruebas con datos sintéticos identificados, mantenimiento programado y ventanas sin muestra suficiente. |
| Consecuencias académicas | Análisis causal, plan correctivo y prioridad visible en el backlog; no se definen penalidades económicas por tratarse de un proyecto de curso. |
| Vigencia y revisión | Piloto de 28 días desde el primer despliegue instrumentado con datos reales; se revisa en cada hito (APF1, APF2, APF3). |

## 4.1 Riesgos conectados al acuerdo

| ID | Riesgo | Disparador | Control / respuesta | Indicador relacionado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-09 | Debido a que aún no existen presupuestos de tamaño configurados en el build de Next.js, el paquete inicial podría crecer sin control y degradar el LCP. | First Load JS supera el umbral acordado en un PR. | Definir presupuesto tras medir la línea base (Actividad 7) y revisarlo en cada PR con build de producción. | DEL-01, UX-01 |
| R-10 | Debido a que no existe instrumentación real (RUM) del recorrido de búsqueda, los indicadores UX-01/02/03 dependen solo de mediciones de laboratorio y podrían ocultar el comportamiento real. | El equipo declara cumplimiento de un SLO sin evidencia de campo. | Rotular todo objetivo como «propuesto» hasta desplegar con RUM; planificar la instrumentación real para el Sprint 2. | SLI-01, SLI-02 |
| R-11 | Debido a que el SLA aún es una propuesta académica sin Back-End ni tráfico real, el equipo podría comprometer objetivos que no podrá sostener en producción. | El Product Owner o el docente objeta un objetivo del borrador de SLA. | Revisar el SLO con el stakeholder antes de la sustentación; documentar la decisión en docs/decisiones/. | SLI-01, SLI-02 |

R-09, R-10 y R-11 se incorporan a docs/riesgos/registro.md junto con los ocho riesgos ya registrados desde la semana 2.

EVIDENCIA E4-3 Borrador de SLA versionado, con riesgos conectados y listo para validación del Product Owner.

# 5. Fundamentos de optimización del rendimiento web (WPO)

WPO es el proceso continuo de medir, diagnosticar y mejorar la experiencia de carga y respuesta de la aplicación, sin perseguir un puntaje perfecto y sin degradar funcionalidad, accesibilidad ni seguridad.

| Métrica | Experiencia | Bueno | Pobre | Criterio de campo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LCP | Carga del contenido principal | ≤ 2.5 s | > 4.0 s | p75 de cargas, móvil y escritorio por separado. |
| INP | Respuesta a interacciones | ≤ 200 ms | > 500 ms | p75 de visitas con interacciones elegibles. |
| CLS | Estabilidad visual | ≤ 0.10 | > 0.25 | p75 de cargas; considerar el ciclo completo de la página. |

UMBRAL, NO GARANTÍA Estos umbrales son referencias de experiencia web, no un SLO automático. Adoptarlos como SLO exige definir población, fuente, periodo, segmentos y respuesta — como se hizo en las fichas de la sección 2.

## 5.1 Estrategia WPO para Next.js 16

| Hallazgo | Hipótesis | Cambio candidato en Next.js | Verificación |
| --- | --- | --- | --- |
| El paquete inicial podría incluir componentes que no son necesarios en el primer render (p. ej. el portal de asociación de postulantes o el tablero kanban). | Código opcional se carga antes de necesitarse. | next/dynamic (import dinámico) para AsociarPostulantesPortal.tsx y PostulantesPipeline.tsx. | El build genera un chunk separado y el flujo sigue funcionando igual. |
| Si la ficha del postulante o el dashboard usan imágenes (foto de perfil, logos de empresa), su peso puede afectar el LCP. | El recurso se descubre tarde o es más pesado de lo necesario. | next/image con dimensiones fijas y priority solo en la imagen que realmente es el elemento LCP. | LCP mejora sin distorsión visual; Lighthouse lo confirma. |
| Los skeletons (PostulantesSkeleton) y tarjetas deben reservar el mismo espacio que el contenido final. | No se reserva espacio y el contenido definitivo desplaza al skeleton. | width/height o aspect-ratio fijos entre el skeleton y el resultado real. | CLS local baja y no hay salto visible al pasar de loading a success. |
| El filtrado de listas grandes de postulantes en el cliente puede bloquear el hilo principal durante la interacción. | Un cálculo largo en usePostulantesList retrasa la respuesta a la siguiente pulsación. | useMemo / useDeferredValue en el hook de filtrado; considerar paginación en servidor cuando exista Back-End. | La traza de Performance muestra menos bloqueo del hilo principal. |
| PostulantesTable puede crecer en número de filas simultáneas si el catálogo de postulantes aumenta. | Muchos nodos DOM incrementan el trabajo de renderizado y recálculo. | Paginación o virtualización de la tabla en vez de renderizar todas las filas a la vez. | Menos nodos DOM en DevTools, sin perder semántica de tabla. |

## 5.2 Presupuesto de tamaño del paquete

Next.js no trae presupuestos de tamaño integrados como Angular (angular.json). Se recomienda incorporar un paso de verificación al CI ya existente (.github/workflows/ci.yml) una vez medida la línea base real de la Actividad 7, por ejemplo con @next/bundle-analyzer en modo reporte o con la librería size-limit sobre la carpeta .next/static.

| Ruta | First Load JS (línea base) | Advertencia propuesta | Error propuesto |
| --- | --- | --- | --- |
| /postulantes | Por medir en la Actividad 7 | Línea base + 15 % | Línea base + 25 % |
| / (todas las rutas del dashboard) | Por medir en la Actividad 7 | Línea base + 15 % | Línea base + 25 % |

EVIDENCIA E4-4 Estrategia WPO priorizada por evidencia, con hipótesis, cambio candidato y forma de verificarlo.

# 6. Experimento controlado (plantilla para ejecutar en el equipo)

Esta sección se completa durante la sesión con datos reales del equipo; no se reportan números que el equipo no haya medido.

## 6.1 Línea base

- cd frontend/ERP && npm ci

- npm run build (registrar First Load JS por ruta, tal como lo reporta el resumen de next build)

- npm run start (o npm run dev) en una URL estable, ventana de incógnito

- Lighthouse en modo Performance, mismo dispositivo emulado, 3 corridas; conservar la mediana

## 6.2 Hipótesis candidata (a confirmar por el equipo)

HIPÓTESIS PROPUESTA Si diferimos con next/dynamic el portal AsociarPostulantesPortal (solo necesario al asociar postulantes a un anuncio) fuera del primer render de /anuncios, entonces el First Load JS de esa ruta baja y el LCP no empeora, porque ese componente no es visible al cargar la página. Lo aceptamos si aparece un chunk separado, el build permanece dentro del presupuesto propuesto y el flujo de asociar postulantes sigue funcionando igual.

## 6.3 Matriz antes / después (a completar con mediciones reales)

| Métrica | Antes (línea base) | Después (con el cambio) | Diferencia | Decisión |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| First Load JS de la ruta afectada | Por medir | Por medir | — | Por decidir |
| LCP (p75, laboratorio) | Por medir | Por medir | — | Por decidir |
| CLS (p75, laboratorio) | Por medir | Por medir | — | Por decidir |
| Pruebas (build/lint) y funcionalidad | npm run build / npm run lint en verde | npm run build / npm run lint en verde | — | Requisito, no opcional |

Decisión final: mejorar / mantener / revertir / investigar — se registra solo después de ejecutar las tres corridas de antes y de después con las mismas condiciones.

EVIDENCIA E4-5 Matriz antes/después con reportes, condiciones, cálculo y decisión tomada por el equipo.

# 7. Entregables y estructura de evidencias — Semana 4

| Código | Entregable | Ubicación en el repositorio |
| --- | --- | --- |
| E4-1 | Catálogo KPI/SLI con fichas de medición | docs/metrics/catalogo-kpi-sli.md |
| E4-2 | Tabla de SLO y presupuesto de error | Este documento, sección 3 |
| E4-3 | Borrador de SLA y riesgos conectados (R-09 a R-11) | docs/riesgos/registro.md |
| E4-4 | Estrategia WPO priorizada por evidencia | docs/performance/wpo-experimento-s4.md |
| E4-5 | Línea base, hipótesis, cambio y comparación antes/después | docs/performance/wpo-experimento-s4.md · PR de la semana |

# 8. Reflexión de cierre

El SLA de esta semana es, deliberadamente, una propuesta y no un contrato: el equipo todavía no tiene Back-End, base de datos ni usuarios reales conectados. El valor del ejercicio está en dejar el lenguaje de medición correcto (KPI, SLI, SLO, SLA) y las fichas necesarias para que, cuando el Sprint 2 conecte FastAPI y PostgreSQL, el equipo solo tenga que instrumentar y recolectar datos reales, sin tener que rediseñar qué se mide ni por qué.

Próxima decisión abierta antes del hito APF1 (semana 5): confirmar con el Product Owner si SLI-01 y SLI-02 se mantienen como se proponen aquí o se ajustan una vez exista el primer contrato real de la API del Back-End.