DOCUMENTO DE PLANIFICACIÓN ÁGIL

Sprint 1 — Front-End

Proyecto: Integrador2_Proyecto — ERP de Reclutamiento

Semana: Planificación y Front-End — Semana 1

Stack tecnológico: Front-End: Next.js  ·  Back-End: FastAPI (Sprint 2)  ·  Base de datos: PostgreSQL

Herramienta de gestión: Github

Elaborado por: Grupo 01

2026

El proyecto surge de la necesidad de una agencia de reclutamiento y selección de personal que actualmente coordina sus procesos mediante canales dispersos (llamadas, correo electrónico, WhatsApp y hojas de cálculo). La empresa gestiona, por un lado, una cartera de empresas clientes que publican requerimientos de personal (vacantes) y, por otro, una base de postulantes que aplican a dichas vacantes y avanzan a través de un proceso de selección con etapas de evaluación, documentación y decisión final.

- Stakeholders

Se identificaron los actores que afectan o son afectados por el proceso de reclutamiento, y la estrategia sugerida para gestionarlos.

| Stakeholder | Interés / necesidad | Influencia | Estrategia |
| --- | --- | --- | --- |
| Postulante / candidato | Postular fácilmente y conocer el estado de su proceso. | Media | Validar formularios y comunicación con usuarios reales simulados. |
| Reclutador / analista de selección | Gestionar postulantes, documentos y evaluaciones sin duplicar esfuerzo. | Alta | Involucrar en el diseño de listados, fichas y flujo de estados. |
| Empresa cliente | Publicar requerimientos y conocer el avance de sus procesos. | Alta | Validar el módulo de anuncios/requerimientos y su visibilidad. |
| Administrador del sistema | Gestionar usuarios, empresas clientes y accesos. | Alta | Definir permisos y reglas de gestión de cuentas. |
| Gerencia / dirección comercial | Visibilidad de indicadores del proceso de reclutamiento. | Media | Acordar indicadores clave para el dashboard. |
| Equipo de desarrollo (Back-End / QA) | Recibir contratos de datos claros para integrar FastAPI y PostgreSQL en el Sprint 2. | Alta | Documentar historias, criterios de aceptación y modelos de datos esperados. |

- Proceso Actual

Antes de la construcción del ERP, el proceso de reclutamiento se ejecuta de forma manual, con la siguiente secuencia típica y sus puntos de dolor asociados:

| Paso | Actor | Acción actual | Dolor / evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Empresa cliente | Envía requerimiento de personal por correo o llamada. | Formato inconsistente; información incompleta. |
| 2 | Reclutador | Registra el requerimiento en una hoja de cálculo compartida. | Duplicidad y desactualización entre reclutadores. |
| 3 | Postulante | Envía su CV por WhatsApp o correo. | Postulaciones dispersas, difíciles de centralizar. |
| 4 | Reclutador | Registra manualmente al postulante y guarda su CV en carpetas locales. | Riesgo de pérdida de documentos y datos desactualizados. |
| 5 | Reclutador | Evalúa al postulante y anota resultados en hojas sueltas. | Sin historial único; difícil de auditar. |
| 6 | Reclutador | Comunica el estado del proceso al postulante y a la empresa por distintos canales. | Demoras y falta de trazabilidad del estado real. |

Causas, Síntomas e impacto:

| Tipo | Ejemplo | Cómo validarlo |
| --- | --- | --- |
| Síntoma | Postulantes y empresas preguntan reiteradamente por el estado de un proceso. | Registro de consultas repetidas por canal. |
| Causa posible | Información dispersa en hojas de cálculo, correo y WhatsApp sin una fuente única. | Entrevistas al equipo de reclutamiento. |
| Impacto | Horas administrativas perdidas, procesos duplicados y pérdida de documentos. | Indicadores de tiempo de gestión por postulante. |

- Alcance del Sprint 1

Ofrecer una interfaz Front-End funcional en Next.js que permita a reclutadores y administradores autenticarse, gestionar postulantes, empresas clientes y requerimientos, y dar seguimiento al proceso de selección, quedando lista para integrarse con el Back-End en FastAPI y la base de datos PostgreSQL en el Sprint 2.

Alcance, exclusiones, supuestos y restricciones:

| Elemento | Definición | Ejemplo en el proyecto |
| --- | --- | --- |
| En alcance | Capacidad Front-End comprometida para el Sprint 1. | Login, dashboard, gestión de postulantes, empresas clientes, anuncios/requerimientos, evaluación y estados del proceso. |
| Fuera de alcance | Capacidad explícitamente excluida de este Sprint. | Integración real con FastAPI/PostgreSQL, planilla, facturación e integración productiva de WhatsApp. |
| Restricción | Límite que debe cumplirse. | No usar datos personales reales de postulantes en el prototipo; usar datos simulados o anonimizados. |

- Requerimientos

| Categoría | Requerimiento |
| --- | --- |
| Negocio | Reducir el tiempo administrativo dedicado a coordinar y dar seguimiento a los procesos de selección. |
| Negocio | Ofrecer a las empresas clientes visibilidad centralizada de sus requerimientos publicados. |
| Stakeholder / usuario | El reclutador necesita ver el estado consolidado de todos sus postulantes en un solo lugar. |
| Funcional | El sistema debe permitir autenticar usuarios y restringir el acceso según su rol. |
| Funcional | El sistema debe permitir registrar, listar y buscar postulantes. |
| Funcional | El sistema debe permitir cargar documentos y registrar evaluaciones por postulante. |
| Funcional | El sistema debe permitir gestionar empresas clientes y sus anuncios/requerimientos de personal. |
| No funcional / calidad | Las vistas principales (listados, ficha del postulante) deben cargar en menos de 3 segundos con datos simulados. |
| No funcional / calidad | La interfaz debe ser responsiva y utilizable en resoluciones de escritorio y tablet. |
| Regla de negocio | Un postulante solo puede avanzar a un nuevo estado del proceso siguiendo el flujo definido (postulado → evaluación → preseleccionado → contratado/descartado). |

- Historias de usuario y criterios de aceptación

A continuación, se documentan las 13 historias de usuario del Sprint 1, tal como figuran en el tablero ágil del equipo, junto con su columna actual, avance de tareas y criterios de aceptación en formato Dado–Cuando–Entonces.

HU-001 — Crear el Login

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Historia de usuario | Como usuario del sistema (reclutador o administrador), quiero iniciar sesión con mis credenciales para acceder de forma segura al ERP de reclutamiento. |
| Criterios de aceptación | - Dado que el usuario tiene credenciales válidas registradas en PostgreSQL, cuando ingresa usuario y contraseña correctos, entonces la API (FastAPI) valida las credenciales y el frontend (Next.js) lo redirige al dashboard. - Dado que el usuario ingresa credenciales incorrectas, cuando intenta iniciar sesión, entonces el sistema muestra un mensaje de error genérico sin indicar cuál dato falló. - Dado que el usuario deja campos vacíos, cuando presiona “Iniciar sesión”, entonces el formulario valida los campos obligatorios antes de enviar la petición. |

HU-02 — Menú principal / Dashboard del ERP

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Historia de usuario | Como usuario autenticado, quiero visualizar un panel principal con accesos directos e indicadores clave para orientarme rápidamente en el sistema. |
| Criterios de aceptación | - Dado que el usuario inició sesión correctamente, cuando accede al sistema, entonces visualiza el dashboard con el menú de navegación a los módulos disponibles. - Dado que existen procesos de selección activos, cuando el usuario abre el dashboard, entonces se muestran indicadores resumidos (postulantes, vacantes, procesos en curso). - Dado que el usuario no tiene permisos sobre un módulo, cuando visualiza el menú, entonces las opciones restringidas no se muestran o aparecen deshabilitadas. |

HU-03 — Perfil de usuario y configuración de cuenta

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Historia de usuario | Como usuario del sistema, quiero editar mi perfil y configurar mi cuenta para mantener actualizada mi información y mis preferencias. |
| Criterios de aceptación | - Dado que el usuario accede a “Mi perfil”, cuando edita su nombre, correo o foto, entonces el sistema guarda los cambios y los refleja de inmediato en la interfaz. - Dado que el usuario desea cambiar su contraseña, cuando la nueva contraseña coincide con la confirmación y cumple la política mínima, entonces el sistema la actualiza. - Dado que el usuario ingresa una contraseña débil, cuando intenta guardarla, entonces el sistema rechaza el cambio e indica los requisitos mínimos. |

HU-04 — Listado y búsqueda de base de postulantes

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Historia de usuario | Como reclutador, quiero listar y buscar postulantes por distintos filtros para ubicar candidatos rápidamente. |
| Criterios de aceptación | - Dado que existen postulantes registrados, cuando el reclutador abre el listado, entonces visualiza una tabla paginada con nombre, estado y proceso asociado. - Dado que el reclutador ingresa un criterio de búsqueda (nombre, DNI, especialidad), cuando ejecuta la búsqueda, entonces el listado se filtra según ese criterio. - Dado que no existen resultados para el filtro aplicado, cuando se ejecuta la búsqueda, entonces el sistema muestra “sin resultados” sin generar error. |

HU-05 — Registro de nuevo postulante

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Historia de usuario | Como reclutador, quiero registrar un nuevo postulante para incorporarlo a la base de datos y a un proceso de selección. |
| Criterios de aceptación | - Dado que el reclutador completa los datos obligatorios del postulante, cuando presiona “Guardar”, entonces el sistema crea el registro y lo muestra en el listado. - Dado que el reclutador omite un campo obligatorio, cuando intenta guardar, entonces el sistema resalta los campos faltantes y no envía el formulario. - Dado que el DNI o correo ya existe en la base, cuando se intenta registrar un postulante duplicado, entonces el sistema advierte la duplicidad y evita crear un registro repetido. |

HU-06 — Carga de documentos del postulante

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Historia de usuario | Como reclutador, quiero cargar los documentos del postulante (CV, certificados) para mantener su expediente completo. |
| Criterios de aceptación | - Dado que el postulante está registrado, cuando el reclutador sube un archivo en formato permitido (PDF/imagen), entonces el documento se asocia a su ficha. - Dado que el archivo excede el tamaño permitido o el formato no es válido, cuando se intenta subir, entonces el sistema rechaza el archivo e indica el motivo. - Dado que existen documentos cargados, cuando el reclutador visualiza la ficha, entonces puede previsualizar o descargar cada documento. |

HU-07 — Ficha del postulante

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Historia de usuario | Como reclutador, quiero visualizar la ficha completa de un postulante para conocer su información, documentos y estado en el proceso. |
| Criterios de aceptación | - Dado que el postulante tiene datos, documentos y evaluaciones registradas, cuando el reclutador abre su ficha, entonces se muestran todas las secciones de forma organizada. - Dado que el postulante participa en más de un proceso de selección, cuando se visualiza su ficha, entonces se listan todos los procesos asociados con su estado respectivo. |

HU-08 — Evaluación del postulante

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Historia de usuario | Como reclutador/evaluador, quiero registrar la evaluación de un postulante para dejar constancia del resultado de cada etapa del proceso. |
| Criterios de aceptación | - Dado que un postulante pasó por una entrevista o prueba, cuando el evaluador registra el resultado (puntaje/observaciones), entonces el sistema guarda la evaluación asociada a esa etapa. - Dado que existen evaluaciones registradas, cuando se visualiza el proceso del postulante, entonces se muestra el historial de evaluaciones en orden cronológico. |

HU-09 — Gestión de estados del proceso de selección

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Historia de usuario | Como reclutador, quiero cambiar el estado de un postulante dentro del proceso de selección para reflejar su avance (postulado, en evaluación, preseleccionado, contratado, descartado). |
| Criterios de aceptación | - Dado que un postulante se encuentra en un estado del proceso, cuando el reclutador actualiza su estado, entonces el sistema registra el cambio con fecha y usuario responsable. - Dado que se intenta mover un postulante a un estado no permitido según el flujo definido, cuando se solicita el cambio, entonces el sistema lo rechaza o solicita confirmación. |

HU-10 — Base de anuncios/requerimientos de empresas clientes

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Historia de usuario | Como reclutador/administrador, quiero visualizar el listado de anuncios y requerimientos de las empresas clientes para gestionar las vacantes activas. |
| Criterios de aceptación | - Dado que existen requerimientos registrados por empresas clientes, cuando el usuario abre el listado, entonces visualiza los anuncios con estado (abierto/cerrado) y empresa asociada. - Dado que el usuario filtra por empresa o estado, cuando aplica el filtro, entonces el listado se actualiza según el criterio seleccionado. |

HU-11 — Registro y gestión de empresas clientes

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Historia de usuario | Como administrador, quiero registrar y gestionar la información de las empresas clientes para asociarlas a sus requerimientos de personal. |
| Criterios de aceptación | - Dado que el administrador completa los datos de una nueva empresa cliente, cuando guarda el registro, entonces la empresa queda disponible para asociar anuncios. - Dado que existe una empresa registrada, cuando el administrador edita sus datos, entonces los cambios se reflejan en los anuncios asociados a ella. |

HU-12 — Creación de nuevo anuncio/requerimiento

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Historia de usuario | Como empresa cliente/administrador, quiero crear un nuevo anuncio de requerimiento de personal para iniciar un proceso de selección. |
| Criterios de aceptación | - Dado que el usuario completa los datos del requerimiento (puesto, perfil, N.º de vacantes), cuando lo publica, entonces el anuncio aparece en la base de anuncios con estado “abierto”. - Dado que faltan datos obligatorios del anuncio, cuando se intenta publicar, entonces el sistema impide guardar y señala los campos pendientes. |

HU-13 — Módulo de comunicación vía WhatsApp

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Historia de usuario | Como reclutador, quiero comunicarme con los postulantes vía WhatsApp desde el ERP para agilizar la coordinación de entrevistas y avisos. |
| Criterios de aceptación | - Dado que un postulante tiene un número de contacto registrado, cuando el reclutador inicia una comunicación desde su ficha, entonces el sistema genera el enlace hacia WhatsApp con el contacto correcto. - Dado que se envía un mensaje predefinido (por ejemplo, invitación a entrevista), cuando el reclutador lo selecciona, entonces el mensaje se prellena con los datos del postulante y del proceso. - Dado que no existe un número de contacto válido, cuando se intenta iniciar la comunicación, entonces el sistema informa la ausencia del dato y no permite continuar. |

- Matriz de trazabilidad

Se documenta la trazabilidad de una historia prioritaria, desde el problema de negocio hasta su ubicación en el Sprint.

| Problema / evidencia | Objetivo / indicador | Requerimiento | Historia | Criterio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Registro de postulantes disperso en hojas de cálculo y WhatsApp. | Centralizar el registro en un módulo único; medir % de postulantes con ficha completa. | El sistema debe permitir registrar, listar y buscar postulantes. | HU-05 / HU-04 | Registro exitoso sin duplicados; búsqueda con filtros funcionales. |
| Empresas clientes sin visibilidad de sus requerimientos publicados. | Centralizar anuncios; medir tiempo de publicación de un requerimiento. | El sistema debe permitir gestionar empresas y sus anuncios/requerimientos. | HU-10 / HU-11 / HU-12 | Anuncio visible en el listado tras su publicación. |
| Comunicación con postulantes dispersa en distintos canales. | Unificar la comunicación desde el ERP; medir tiempo de respuesta. | El sistema debe permitir iniciar comunicación vía WhatsApp desde la ficha del postulante. | HU-13 | Enlace de WhatsApp generado con datos correctos del postulante. |